《人工智能导论》课程项目 — 中期汇报

| 项目编号 | PJ-AG4 | 项目题目 | LLM 驱动的高端 GPU 算力现货市场多 Agent 博弈仿真 |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | AG4 | 组长 | 易俊融 24300180030 |
| 组员 | 暂无其他组员 / 待补充 | 当前代码仓库（如有） | /Users/yijunrong/Desktop/PJ-AG4 |

1. 当前阶段摘要（1–2 段即可）

本阶段已经完成从项目设想到可运行系统的主体闭环：项目实现了高端 GPU 算力现货市场的动态需求生成、三类异质 Agent、价格与声誉驱动的需求分配、库存折旧、SLA 缺货惩罚、同行算力拆借、CSV/PDF/HTML 输出，以及量化实验工具。Agent 决策已拆分为 Forecaster、Pricer、Allocator、RiskGate 四阶段，并接入 OpenAI-compatible LLM 后端，支持模型输出异常时回退到启发式策略。

目前已完成 LLM 20 轮主实验和同 seed 启发式对照。LLM 策略在 seed=7、20 轮设置下达到 0.9963 的市场履约率和 1010.34 的市场总利润，相比启发式基线的 763.91 总利润更高，但伴随更高缺货风险。下一阶段将扩展多 seed LLM 实验、补充消融实验，并进一步完善报告自动生成与 dashboard 交互。

2. 进度概览（勾选 + 简短说明）

勾选“已完成/进行中/未开始”，并在备注写 简单1 句话说明现状，若该条不适用也可以备注中说明。

| 模块/子任务 | 状态（勾选） | 证据/产出（文件名、截图、曲线等） | 备注（遇到的问题/解决方式） |
| --- | --- | --- | --- |
| 数据准备（下载/清洗/划分） | ☑ 已完成 □ 进行中 □ 未开始 | src/pj_ag4/timeseries.py；reports/midterm/llm_run_20/simulation_results.csv | 本项目为仿真型任务，数据由可复现时间序列生成器产生，不依赖外部下载。 |
| 基线模型实现与跑通 | ☑ 已完成 □ 进行中 □ 未开始 | reports/midterm/heuristic_run_20/ | 三类启发式 Agent 已跑通，并作为 LLM 对照基线。 |
| 改进模型实现与跑通 | ☑ 已完成 □ 进行中 □ 未开始 | reports/midterm/llm_run_20/ | LLM Agent 已通过本地 OpenAI-compatible 端点完成 20 轮实验。 |
| 评估脚本（指标/交叉验证/可视化） | ☑ 已完成 □ 进行中 □ 未开始 | quant/metrics.py；quant/run_benchmarks.py；reports/midterm/latex/figures/ | 已能统计履约率、利润、声誉、缺货、dump/default 等指标并导出图表。 |
| 消融/对比实验 | □ 已完成 ☑ 进行中 □ 未开始 | reports/midterm/benchmark/；reports/midterm/sensitivity/ | 已完成 heuristic/rule-based 对照与声誉权重敏感性；LLM 多 seed 消融待扩展。 |
| 可解释/可视化（如 SHAP/attention） | □ 已完成 ☑ 进行中 □ 未开始 | strategy_dashboard.html；llm_profit_evolution.png；llm_agent_state_dynamics.png | 已实现 dashboard 与状态曲线；后续补充每轮 LLM response/fallback 记录。 |
| 错误分析/失败案例整理 | □ 已完成 ☑ 进行中 □ 未开始 | progress.txt；LLM 与 heuristic 对照表 | 已观察到 LLM 提高总利润但略增缺货风险；后续按 seed 和冲击场景细分失败案例。 |
| 文档与复现 | ☑ 已完成 □ 进行中 □ 未开始 | reports/midterm/latex/paper.tex；PJ-AG4_midterm_report.pdf；README.md | 中期 LaTeX 报告已编译通过，核心实验命令可复现。 |

3. 当前结果快照（只放最关键的 2–4 个数字/图）

| 模型/设置 | 主要指标（如 Acc/Macro-F1/ROUGE/PPL/Success Rate） | 次要指标/效率（如时间/显存） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| LLM 主实验 (seed=7, 20 rounds) | 市场总利润 1010.34；履约率 0.9963 | 总缺货 14.07；平均声誉 0.7680 | PremiumCloud 与 SpotBroker 为正收益；Hyperscaler 因低价竞争亏损。 |
| Heuristic 基线 (seed=7, 20 rounds) | 市场总利润 763.91；履约率 0.9989 | 总缺货 3.95；平均声誉 0.7836 | 履约率略高，但市场总利润低于 LLM 设置。 |
| 关键图表 | llm_profit_evolution.png；llm_vs_heuristic.png | strategy_dashboard.html 可交互查看 | 图表位于 reports/midterm/latex/figures/ 与 reports/midterm/llm_run_20/。 |

4. 风险/阻塞点（如有）

| 风险/阻塞点 | 影响（范围/程度） | 应对方案（本组） | 需要支持（可选） |
| --- | --- | --- | --- |
| LLM 长轮次实验耗时较高 | 影响多 seed、大规模网格实验效率 | 先固定 20 轮主实验；后续分批运行并缓存结果 | 如需统一评测，可确认可接受的轮数/seed 数 |
| LLM 结果稳健性尚未充分验证 | 单 seed 结论可能受需求路径影响 | 扩展 seed=7/11/23，并加入冲击场景 | 暂无 |
| Agent 内部日志不够细 | 不利于解释每轮 LLM 决策原因 | 保存 prompt、raw response、fallback 标记 | 暂无 |
| 消融实验仍不完整 | 难以单独归因声誉、拆借、折旧机制 | 逐项关闭机制并比较利润/履约/声誉 | 希望确认最终报告是否必须包含消融 |

5. 下阶段计划（到期末提交前）
1）扩展 LLM 多 seed 实验，至少覆盖 seed=7/11/23，并记录每次运行的市场总利润、履约率、缺货和声誉变化。
2）补充 ablation：关闭或弱化声誉机制、同行拆借机制、库存折旧机制，分析各机制对市场稳定性的影响。
3）完善 LLM 可解释记录：保存每轮 prompt、模型 JSON 输出、fallback 触发情况和动作约束前后差异。
4）优化 dashboard 与报告生成流程，使最终报告中的表格、曲线和实验命令可以一键复现。
5）整理最终论文版报告，重点讨论 LLM Agent 相比启发式策略在利润—履约权衡上的差异。

6. 需要老师/助教确认的问题（如有）

仅写会影响项目方向/评估方式的关键问题。

| 问题 | 背景/原因 |
| --- | --- |
| 最终评估是否更看重 LLM 多 seed 稳健性，还是更看重机制消融与可解释分析？ | 当前 LLM 长轮次实验可运行但耗时较高；若最终展示时间有限，需要在多 seed 规模和消融深度之间取舍。 |